Plan de Control de Calidad

SICPA

Versión # 1

06 de Agosto de 2025

Inicio

Control de Documentos

| NOMBRE DEL ARCHIVO |  | ID DEL DOCUMENTO |
| --- | --- | --- |
| SICPA |  | 1 |
| PROPIETARIO DEL DOCUMENTO | FECHA DE EMISIÓN | FECHA DE ÚLTIMO GUARDADO |
| Santiago José Riola Juan Esteban Peraza Camilo Pinzon Izaquita | 28/07/2025 | 06/08/2025 |

Historial de Versiones

| VERSIÓN | FECHA DE REVISIÓN | DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO | AUTOR |
| --- | --- | --- | --- |
| af88ecc4 | Jul 09, 2025 | Merge branch 'frontend/home' into 'develop' | Juan peraza |
| 8e987a1a | Jul 08, 2025 | Merge branch 'feature/receipts' into 'main' | Juan Peraza |
| fdb4df4a | Jul 08, 2025 | Wompi integrado correctamente - ordenes generadas y facturadas por maia ¦ faltan validaciones | Juan peraza |
| 7208de3 e | Jul 08, 2025 | Cambios frontend | Camilo Pinzon |
| f0686511 | Jul 07, 2025 | permisos carrito solo admin | Jose Riola |
| ef1f4803 | Jul 07, 2025 | Jwtfilter ajustado, logs decorados en shipping | Jose Riola |

Aprobación de Documentos

Aquí va el nombre de cada uno de los participantes del proyecto, esto debe de estar acorde a los cargos de la nómina, aquí debe estar el nombre de la persona que patrocina el proyecto si lo tiene, aquí aplica la Metodologia SCRUM

| ROL | NOMBRE | FIRMA | FECHA |
| --- | --- | --- | --- |
| Patrocinador del proyecto | CarElectricos la 64 |  | 04/08/2025 |
| Grupo de revisión de proyectos | Henry Pinzon |  | 04/08/2025 |
| Gerente de proyectos | Henry Pinzon |  | 04/08/2025 |
| Gerente de Garantía de calidad | Lady Pinzon |  | 04/08/2025 |
| Gerente de adquisiciones (si corresponde) | Lady Pinzon |  | 04/08/2025 |
| Gerente de comunicaciones (si corresponde) | Lady Pinzon |  | 04/08/2025 |
| Gerente de oficina de proyectos (si corresponde) | Henry Pinzon |  | 04/08/2025 |

Localidad

Lugar acorde para las reuniones
Las reuniones se hacen vía meet en este enlace https://meet.google.com/dmx-zhqg-bty

Hardware y Software

| Hardware |  |  |
| --- | --- | --- |
| Computador Por Persona involucrada |  |  |
| Dispositivo | Especificación técnica |  |
| Tipo | Computador de mesa multicomponentes |  |
| Procesador | AMD Ryzen 7 |  |
| Memoria RAM | 32 GB |  |
| Disco Duro | SSD SLC 1TB |  |
| Tarjeta Gráfica | NVIDIA Geforce RTX 3050 6GB |  |
| Sistema operativo | Windows 11 |  |
| Dispositivo | Especificación técnica |  |
| Tipo | Computador portatil marca Lenovo |  |
| Procesador | ADM Ryzen 5 |  |
| Memoria RAM | 16 GB |  |
| Disco Duro | 932 GB Disco solido |  |
| Tarjeta Gráfica | N/A |  |
| Sistema Operativo | Windows 11 |  |
| Dispositivo | Especificación técnica |  |
| Tipo | Computador portatil marca Hp |  |
| Procesador | Intel core 7 |  |
| Memoria RAM | 8 GB |  |
| Disco Duro | 224 GB SSD |  |
| Tarjeta Gráfica | N/A |  |
| Sistema Operativo | Windows 11 |  |
| Conexión a Internet |  |  |
| Tipo de Conexión | Ancho de Banda Mínimo | Estabilidad |
| Conexión cableada | 100 Mbps de bajada / 20 Mbps de subida | Alta |

Nota: Para mostrar la arquitectura deben de adicionar el Diagrama de Despliegue

Para una vista más clara del diagrama de despliegue Visitarlo en: despliegue web.pdf

Se debe de informar los software o programas a utilizar, o que utilizaron en el desarrollo del software

| Software |  |
| --- | --- |
| Elemento | Uso |
| Draw.io | Análisis y diseño: Casos de uso, Diagramas de clases y despliegue |
| Visual Studio Code | Entorno de desarrollo para frontend y backend |
| Postman | Pruebas de API REST |
| Gitlab | Control de versiones, Gestión de tareas y planificación SCRUM |
| Java JDK 21 | Entorno de ejecución Backend |
| Angular CLI | Desarrollo de la interfaz de usuario |
| MongoDB | Base de datos para persistencia |
| Discord/WhatsApp | Comunicación interna del equipo |
| Word | Gestion de documentacion |
| Excel | Gestión de documentación |

Recurso Humano

| Nombre | Apellido | Cargo | Especialidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Juan | Peraza | Desarrollador | Full stack |
| Jose | Riola | Desarrollador | Backend |
| Camilo | Pinzon | Desarrollador | Frontend |

Cronograma

Para ver el diagrama de gantt con detalle: Planificador de proyectos de Gantt.xlsx

Diagnóstico

SCAMPI (Estándar CMMI Appraisal Method for Process Improvement) Autoevaluación Dirigida

| Requisito Funcional | Clase A (proceso) | Clase B (que lo Alimenta) | Clase C (tienen la Información) |
| --- | --- | --- | --- |
| RF01 - Iniciar sesión | Autenticación de usuarios con JWT | Módulo de login, backend Spring boot, seguridad, validación de credenciales | Base de datos mongoDB y usuarios que usan de esta información(Administrador, Empleado, Usuario) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF02 - Gestion de usuarios | CRUD de usuarios diferenciados por roles dependiendo qué tarea se le tenga permitida en el entorno | Formularios con validaciones, restricciones por rol (Administrador, Empleado, Usuario) | Base de datos MongoDB y usuarios con rol de (Administrador, Empleado, usuario) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF03 - Gestión de productos | Gestión del catálogo: crear, editar, eliminar autopartes | Panel admin, almacenamiento de imágenes y categorías | Base de datos MongoBD y usuario con rol de (ADMIN). |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF04 - Carrito de compras | Agregar, modificar y eliminar productos del carrito | almacenamiento temporal caché por usuario/invitado | Almacenamiento temporal en caché, usuarios con rol de (administrador, Empleado, Usuario e invitado) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Media | Media | Media |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Media | Media | Media |
| Tamaño del Equipo | Media | MEdia | Media |
| RF05 - Gestión de órdenes | Creación de órdenes desde carrito y actualización de orden desde panel de admin | Formulario tipo checkout para generar la orden de un usuario o invitado. | Base de datos MongoDB, usuarios con rol de (Administrador, Empleado, usuario e Invitado). |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF06 - Sistema de pagos | Procesamiento de pagos con Wompi | Firma digital, integridad de transacciones, validación de respuesta | Contrato de API Wompi, documentación de integración |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Media |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Media |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Media |
| RF07 - Gestion de categorias | CRUD de categorías diferenciado por roles dependiendo qué tarea quiera hacer en el entorno | Formularios Con validaciones, restricciones dependiendo el rol (Administrador, Empleado) | Base de Datos MongoDB, Usuarios con rol (Administrador, Empleado) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF08 - Sistema de envíos | Registro de transportadora, Asignación de transportadora, Seguimiento de envío | Base de datos MongoDB y usuarios con rol (Administrador, Empleado, Usuario e invitado) | Base de Datos MongoDB, Usuarios con Rol (Administrador, Empleado, Usuario e invitado) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF09 - Notificaciones | Emisión de notificaciones en tiempo real (WebSocket) | Formularios con validaciones y modificaciones en la base de datos | Base de datos MongoDB, usuario con rol (Administrador). |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Media | Alta | Media |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Media | Alta | Media |
| Tamaño del Equipo | Media | Alta | Media |
| RF10 - Reportes y estadísticas | Visualización de Estadisticas de Ganancias, Compras, Trafico de usuarios, Top de productos más comprados | Información de la base de datos | N/A |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Baja | Baja |  |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Baja | Baja |  |
| Tamaño del Equipo | Baja | Baja |  |
| RF011 - Integración contable | Sincronización de productos y clientes con Maia | API REST externa, mapeo de datos bidireccional | Contrato de integración, reglas de sincronización Usuarios con rol (Administrador) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Alta | Alta |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Alta | Alta |
| Tamaño del Equipo | Alta | Alta | Alta |
| RF12 - Gestion de vehiculos | CRUD de vehículos diferenciado por roles dependiendo qué tarea quiera hacer en el entorno | Formularios con validaciones, restricciones dependiendo el rol (Administrador, Empleado) | Base de datos MongoDB, Usuarios con rol (Administrador, Empleado) |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Media | Media | Media |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Media | Media | Media |
| Tamaño del Equipo | Media | Media | Media |
| RF13 - Recuperación de contraseña | Envío de token de recuperación seguro al correo de usuario asociado a este, | Formulario de recuperación de contraseña, correo electrónico con token temporal, seguridad en frontend/backend | Base de datos MongoDB |
| Cantidad de Evidencia Requerida | Alta | Media | Media |
| Cantidad de Recursos Requeridos | Alta | Media | Media |
| Tamaño del Equipo | Alta | Media | Media |

Prerequisitos y Planeación del Diagnóstico

Aquí se debe de colocar todas las fases del proyecto, en este caso se deben de guiar con el diagrama de Gantt, ya que el diagrama se especifica el tiempo de desarrollo de cada fase, el nivel de madurez es decir que, si fue terminado, la puntuación va desde 1 la más baja y 5 como la más alta, la cantidad de personas utilizadas, y la cantidad de proyectos que se manejan en este caso solo 1 y el tiempo de duración

| Fases | Nivel de Madurez que se realiza el Diagnóstico | Miembros que Conforman el equipo Evaluador | Cantidad de Proyectos que conforman la Muestra del Diagnóstico | Días de Duración del Diagnóstico |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Análisis y Recolección de requisitos. | 5 | 3 | 1 | 60 |
| Diseño del sistema | 4 | 3 | 1 | 30 |
| Desarrollo backend | 4 | 2 | 1 | 50 |
| Desarrollo Frontend | 4 | 3 | 1 | 90 |
| Gestión de base de datos | 4 | 3 | 1 | 30 |
| Integración y consumo de api | 5 | 3 | 1 | 90 |
| Pruebas y control de calidad | 1 | 3 | 1 | 20 |
| Despliegue y publicación | 1 | 3 | 1 | 10 |
| Capacitación y Manuales | 1 | 3 | 1 | 20 |

Nota: el nivel de madurez se califica de 1 a 5 donde 5 se encuentra culminado y 1 no culminado, 3 en avance.

Costos del Proyecto

- Nomina

| Nombre y apellidos | Cargo | Sueldo(COP) | dedicación Hora/semana | Total(COP) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Jose Riola | Desarrollador Backend | $3’000.000 | 42 | $3´200.000 |
| Juan Peraza | Desarrollador Full Stack | $4’000.000 | 42 | $4’200.000 |
| Camilo Pinzon | Desarrollador Frontend | $2’000.000 | 42 | $2’200.000 |
| Total nomina: $9’600.000 |  |  |  |  |

Para mayor información visitar nómina completa aquí NOMINA MOTIONPARTS.xlsx

- Recursos

| Recurso/Servicio | Descripción | Costo(cop) |
| --- | --- | --- |
| Servidor en la nube | Alojamiento para pruebas (AWS) | $400.000 |
| Dominio + Hosting web | Dominio y hosting compartido por 12 meses | $300.000 |
| Capacitación técnica | Curso breve para buenas prácticas DevOps | $250.000 |
| VPN | Seguridad para conexión remota al entorno | $150.000 |
| Licencia GitLab Premium | Funciones avanzadas de CI/CD y colaboración | $300.000 |
| Servicios públicos | (agua, luz, Internet etc..) Mensual | $1’000.000 |
| Oficina física (coworking) | Alquiler mensual de un espacio | $1’800.000 |
| Equipos de trabajo | PC torre + monitor + teclado + mouse + diadema | 16’000.000 |
| Total inversiones/recursos: 20’200.000 |  |  |

El valor total del proyecto por cantidad de tiempos y el plan escogido por la empresa es de $33’600.000(COP).

Para mayor información visitar propuesta técnica del proyecto:

PropuestaTecnicaMotionParts.pdf

Roles y responsabilidades de Calidad

| ROLES | RESPONSABILIDADES |
| --- | --- |
| GERENTE DE GARANTÍA DE CALIDAD | Esta persona es responsable del proceso general de control de calidad con respecto al proyecto/producto. |
| GERENTE DE PROYECTOS | Esta persona es responsable de programar y gestionar las actividades de control de calidad. |
| DESARROLLADORES | Esta persona es responsable de desarrollar/entregar los estándares de control de calidad. |
| MIEMBROS DEL EQUIPO DE GARANTÍA DE CALIDAD | Esta persona es responsable de la calidad del proyecto o de los componentes individuales del producto. |

Entrega y procesos sujetos a revisión de Calidad

Aquí pue va el plan de pruebas, deben de detallar el tipo de prueba y los resultados de la

pruebas, caja negra, caja blanca, carga y estrés como ejemplo

| Entrega o Proceso a Revisar | Detalles de la revisión de Calidad |
| --- | --- |
| Análisis de Requisitos | Se verificó que todos los requerimientos con el archivo IEEE830.docx , que todo estuviera correctamente documentado, validado con el cliente y trazadas en el backlog. |
| Planificación de Pruebas | Se elaboró un plan de pruebas unitarias, críticas: autenticación, catálogo, carrito, pasarela de pago, órdenes y panel admin. Incluye matriz de pruebas por módulo. |
| Diseño de la Prueba | Se desarrollaron casos de prueba manuales y automatizados. Se utilizaron técnicas de caja negra (flujos de usuario) y caja blanca (cobertura de código y lógica interna). |
| Ejecución de Pruebas e informes de defectos | Se ejecutaron pruebas funcionales en entornos de desarrollo y pre-producción. Se documentaron errores, se clasificaron por severidad y se levantaron issues en gitlab. |
| Pruebas de repetición | Se repitieron los casos de prueba fallidos después de corregir errores. Todos los bugs críticos fueron validados y cerrados. |
| Pruebas de regresión | Cada vez que se soluciona un bug o se integra una nueva funcionalidad, se ejecutaron pruebas para garantizar que el resto del sistema no se viera afectado, se guarda cada uno de estos cambios en un un control de versiones en Git LAB.. |
| Pruebas de aceptación de usuarios | El cliente probó el sistema: búsqueda, compra, seguimiento y administración. Aprobó el funcionamiento general con ajustes menores antes del despliegue final. |
| Pruebas de Publicación | Validación post-despliegue en ambiente productivo: dominio activo, certificados SSL operativos, base de datos conectada, funcionalidades clave operativas. |